|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto/Tema: CONSULTA CIUDADANA** | | **Director de Proyecto/Convocante: ANDRES RAMIRO VILLEGAS OYOLA** | |
| **Responsable de la reunión: CARLOS LÓPEZ** | | **Lugar: UNIVERSIDAD EL BOSQUE SALON E205** | |
| **Fecha:**  18/09/2017 | **Hora Inicio:** | | **Hora Finalización:**  --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONVOCADOS/ASISTENTES** | | | | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | **Cargo/Dependencia** | | | | | **Asistencia** | | | |
| Vto | Firma | | |
| GUTIERREZ PEREZ SINDY LORENA | | | ESTUDIANTE/ING SISTEMAS | | | | |  |  | | |
| IZAQUITA MORALES CRISTIAN IVÁN | | | ESTUDIANTE/ING SISTEMAS | | | | |  |  | | |
| LÓPEZ OSPINA CARLOS ANDRÉS | | | DOCENTE/ING SISTEMAS | | | | |  |  | | |
| VILLEGAS OYOLA ANDRÉS RAMIRO | | | ESTUDIANTE/ING SISTEMAS | | | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | |
| **OBJETIVO (S)** | | | | | | | | | | | |
| PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE LAS TAREAS EN EL MISMO. | | | | | | | | | | | |
| **TEMAS A TRATAR/ORDEN DEL DIA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRESENTACIÓN CRONOGRAMA | | | | 2 | VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL CRONOGRAMA | | | | | |
| 3 | VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | | | | 4 | VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **DESARROLLO** | | | | | | | | | | | |
| **Cronograma:**   * TIempos de desarrollo rest mayor * Estructuración base de datos, mayor tiempo * Iteración 2: plan de prueba, ejecución y resultado de pruebas subirlo a desarrollo en otra iteración: de Transición (EJecución de pruebas y resultados debería ir en Construcción:desarrollo) * Estructurar los tiempos de desarrollo.(OJO Despliegue) * Nos falta la arquitectura(servidores , base de datos, (Diagrama de componentes)) * Doblar esfuerzos para entregar el módulo web antes * Modificar fechas   **Carpetas drive**   * colocarle número a cada uno general   **Inicio:Modelo Negocio:**   * Diagrama modelo mundo: Adicionar una descripción de cada componente   **Elaboración: Documento**   * Documento con la descripción del análisis (Que evidenciamos, que rango de complejidad: fácil, mediano, alto). Tener en cuenta el Requerimiento funcional la adición “requerido” Lo cual se debe contemplar en el documento como que lo identificamos**.(VILLEGAS)**   **Requerimiento funcional**   * Adicionar requerimiento: CASO DE USO LOGIN Y actualizar números de requerimiento. **(IZAQUITA)** * Flujo de administrador, falta la validación del sistema o lo que guarda.**(IZAQUITA)** * Caminos de excepción, añadir el paso en el que se sale el programa **(IZAQUITA)** * Adicionar, para la ciudad del documento y la info debe estar precargada.**(IZAQUITA)**   **Requerimiento no funcional**   * Complementar y adicionar **(VILLEGAS)** | | | | | | | | | | | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Lugar:** | | Universidad el Bosque | | **Fecha:** | | |  | | | **Hora:** | 20:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANEXOS** | **SI ( ) NO ( X )** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ELABORÓ** | Sindy Lorena Gutierrez Perez | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| En constancia firman las partes comprometidas el día xx del mes xx del año xxxx | | |
| NOMBRE:  CARGO: | NOMBRE:  CARGO: | NOMBRE:  CARGO: |
| NOMBRE:  CARGO: | NOMBRE:  CARGO: | NOMBRE:  CARGO: |